四平市铁西区水污染治理专项督察反馈问题整改任务（序号一）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 一 | 水质稳定达标还存在隐患。2019年四平市4个国考断面达到了考核要求，西辽河金宝屯断面缺少生态流量治理难度大，伊通星光断面尚不能稳定达到三类水体考核要求，个别断面、个别时段偶有超标现象。 | 1.实现河道及沿岸环境的常态化管护。  2.加强河流清理整治工作。  3.建立部门联动机制，严厉打击和查处粪污污染环境违法行为。 | 1.建立村屯保洁员队伍并完善相关配套制度。  2.将农村水环境治理纳入河长制工作同部署、同考核，集中开展河湖“清四乱”行动，严惩河道乱倒垃圾现象。  3.平西乡政府加强协调，帮助六之维有机肥企业解决生产困难，加大生产力度，转化收集粪污，提高利用率。 | 1、铁西区河长办下发《铁西区河道管理长效机制工作方案》，在全区所有河段都设立河道保洁员，做到专业化清理队伍全覆盖，城镇河道保洁明确专人负责，实现全乡各责任段河道河面有专人定时进行清理。  2、铁西区在平西乡设置河长制网格已达到河长制全面落实，并从实际出发，全面实现“河长”责任全覆盖。印发《铁西区关于开展秋季河湖“清污除圾”专项行动的实施方案》《铁西区2020年清河专项行动实施方案》《铁西区持续加强汛期河湖清理整治专项行动方案》，集中开展清理整治专项行动，严格考核问责，建立“清四乱”工作台账。  3、铁西区召开2020年度畜禽粪污资源化利用工作会议，协调帮助有机肥企业解决生产困难，坚持区统筹、乡负责、村实施的三级联动工作机制。强化乡党委和政府主体责任，全面清理畜禽养殖粪污，严格按照规定程序进行妥善处置，规范村庄畜禽散养行为，从源头上避免养殖粪污乱堆乱放。印发了《铁西区畜禽养殖废弃物资源化利用综合整治工作方案》，平西乡政府与六之维、福港等企业签订粪污转运协议，部分规模化养殖场与种植合作社、有机肥企业签订消纳协议解决了畜禽养殖产生的粪便等废弃物处理问题。 |