铁西区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改

任务（序号二十九）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 八 | 表土剥离制度落实不到位，导致部分地区黑土地遭到压覆、破坏。据省自然资源部门统计，2018年至2020年吉林省建设项目占用黑土地应剥未剥面积达1272公顷。 | 加强耕地保护，确保耕土层土壤合理化利用。　　　　　　　　　 | 1.严格执行《吉林省黑土地保护条例》有关规定和《吉林省建设占用耕地表土剥离工作管理办法（试行）》文件要求，做到“应剥尽剥”、“应用尽用”。2022年8月底前，自然资源局铁西分局配合市自然资源局梳理排查铁西区建设占用耕地表土剥离情况，建立问题清单。2.2022年12月底前，自然资源局铁西分局配合市自然资源局对压覆、破坏黑土地等违法违规行为进行排查。 3.按照“谁占用，谁剥离”的原则，在建设占用耕地申请用地前，编制耕地表土剥离实施方案，组织相关专家评审，验收通过后根据方案实施表土剥离工作，完工后再次组织专家评审验收，切实将用地单位剥离耕作层的法律义务落到实处。剥离的土壤用于新开垦耕地和劣质耕地改良、被污染耕地治理、城市绿化等。 | 1.截至2022年12月，四平市自然资源局铁西分局对所有批次用地和单独选址需做表土剥离的项目建立了工作台账，并对2018年至2020年铁西区建设占用耕地表土剥离情况进行了全面梳理排查，未发现建设占用耕地存在压覆和破坏黑土地等违法行为。2.四平市自然资源局铁西分局对2018年至2020年铁西区建设占用耕地表土剥离情况进行了全面梳理排查，未发现建设占用耕地存在压覆和破坏黑土地等违法行为。3.铁西区2018年至2020年共12个项目做了表土剥离，所有批次用地均编制了表土剥离方案，在供地前开展了耕作层土壤剥离工作并全部通过验收，其表土全部用于城市绿化。 |